Муниципальный контракт № 2-2013 г

д. Устьянцево                                                                                                                             «08»  июля  2013 года

Муниципальный заказчик – администрация Устьянцевского  сельсовета Барабинского района Новосибирской области, в лице  главы администрации Валяевой Светланы Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Дорстрой», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Трополева Валерия Викторовича,  действующего на основании  Устава,  с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании решения единой комиссии (протокол от 25 июня 2013 года №  0151300007113000002 - 3),  заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта

1.1. Согласно настоящему муниципальному контракту (далее: контракт) Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить ремонт дороги по ул. Железнодорожная  и от ул. Железнодорожная до кладбища  на ст. Кирзинская  Устьянцевского  сельсовета Барабинского района Новосибирской области, согласно Техническому заданию, и передать результат работ Заказчику в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату  только надлежащим образом исполненных обязательств, предусмотренных в п. 1.1. в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

1.3. Требования, предъявляемые к работам, виды (содержание) и объем, а также сроки, состав отчетной документации и другие условия определяются в Техническом задании, подписанным обеими Сторонами и являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение 1).

2. Общие положения контракта

2.1. Основные определения, используемые в контракте:

2.1.1. Отчет Подрядчика – документ, представляемый Подрядчиком, содержащий в себе сведения о финансовой и содержательной части исполненных обязательств и иные необходимые сведения.

2.1.2. Отчетная документация – документы и материалы Подрядчика, подтверждающие выполнение работ, передаваемые Заказчику, включая отчет Подрядчика, накладные, акты передачи результата работ и иные документы, необходимые на выполнение работ.

2.2. Требования к работам:

2.2.1. Работы (результат работ) должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим контрактом.

2.2.2. Работы должны быть выполнены в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

2.2.3. Права на результат работ считаются переданными Подрядчиком Заказчику с момента подписания Подрядчиком и Заказчиком акта приемки исполнения обязательств по контракту.

2.2.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его передачи Заказчику лежит на Подрядчике.

2.2.5. Результат работ передается Заказчику с необходимыми принадлежностями к результату работ, которыми могут быть копии сертификата и лицензии, инструкции (памятки) на русском языке и т.п.

2.3. Требования к условиям и способам выполнения работ:

2.3.1. Работы выполняются Подрядчиком лично или с привлечением субподрядчиков.

2.4. Требования к результатам работ:

2.4.1. Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании и Технической документации, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения (СНиП, СП, СанПиН, ГОСТ и ТУ, действующим на момент проведения работ на территории РФ).

2.5. Гарантии Подрядчика и гарантийные обязательства:

2.5.1. При исполнении обязательств по настоящему контракту Подрядчик обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права Заказчика и других лиц.

2.5.2. Подрядчик гарантирует, что результат работ передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

2.5.3. Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет 60 (Шестьдесят) месяцев. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по контракту.

Заказчик  _______________________                                                                                    Подрядчик  ____________________

3. Цена контракта и порядок оплаты

3.1. Цена настоящего контракта составляет 3718375,95 (три миллиона семьсот восемнадцать тысяч триста семьдесят пять рублей 95 копеек) с учетом НДС.

3.2. Цена контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных контрактом, в полном объеме, стоимость материалов, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Подрядчиком своих обязательств по муниципальному контракту.

3.3. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в безналичной форме после подписания акта выполненных работ, окончательный расчет не позднее 01.09.2014 года, но не ранее окончания выполнения надлежащим образом всех обязательств по муниципальному контракту.

3.4. Оплата по контракту осуществляется на основании акта выполненных работ, за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени) в случае её начисления.

3.5. Финансирование по настоящему контракту осуществляется за счет средств областного бюджета Новосибирской области и местного бюджета  Устьянцевского сельсовета Барабинского района.

4. Срок действия контракта. Срок исполнения работ по контракту

4.1. Контракт считается заключенным и вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами.

Срок окончания действия контракта определяется датой окончания денежных расчетов между Заказчиком и Подрядчиком, а также моментом исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

4.2. Начало выполнения работ: Подрядчик обязан приступить к выполнению работ не позднее дня, следующего за днём заключения настоящего муниципального контракта.

Окончание выполнения работ: Подрядчик обязан передать результат выполненных работ и подписать акт выполненных работ с Заказчиком через 60 (Шестьдесят) календарных дней с момента заключения настоящего контракта.

5. Производство работ и приемка выполненных работ

5.1. По завершению работ (в сроки, определенные п. 4.2. настоящего контракта) Подрядчик направляет Заказчику уведомление о завершении работ и отчетную документацию:

- акт приемки выполненных работ (форма КС-2);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);

- счет-фактура;

- исполнительная документация (акты на скрытые работ, исполнительные схемы и т.д.).

5.2.  Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения отчетной документации подписывает акт приемки выполненных работ по контракту, либо доводит до Подрядчика  мотивированный отказ от приемки работы. В этом случае Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.3. Существенные нарушения контракта со стороны Подрядчика, как в ходе выполнения работ, так и при приемке результатов работ, фиксируются актами, подписанными Сторонами.

5.4. В случае прекращения работ по инициативе Заказчика, Стороны составляют двухсторонний акт, определяющий фактически выполненные Подрядчиком объемы работ и понесенные  им затраты. При необходимости заключается Дополнительное соглашение, в котором оговариваются порядок прекращения работ, срок прекращения работ, сумма затрат Стороны, понесшей убытки, и сроки их  оплаты.

6. Обязательства Сторон по контракту

6.1. Обязательства Подрядчика:

6.1.1. Своевременно и качественно, в соответствии с условиями настоящего контракта, выполнить работы и предъявить выполненную работу  Заказчику с исполнительной документацией.

6.1.2. Письменно предупредить Заказчика о невозможности исполнить в срок условия настоящего контракта, независимо от причин, в трехдневный срок с момента наступления обстоятельств, создающих такую невозможность.

6.1.3. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее качество выполненных работ и исправить обнаруженные ошибки и недостатки, допущенные по вине Подрядчика, независимо от срока  их обнаружения  в течение 10 (Десяти) дней с момента получения письменного требования Заказчика  об устранении недостатков.

6.1.4. Не использовать сведения, предоставленные ему Заказчиком, для любых других целей, кроме данного контракта.

6.1.5. Нести полную ответственность за действия и упущения субподрядчиков и привлекаемых консультантов.

Заказчик  _______________________                                                                  Подрядчик  ____________________

6.1.6. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического или юридического адреса в срок не позднее 5 (Пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местом нахождения Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте.

6.2. Обязательства Заказчика:

6.2.1. Предоставить Подрядчику до начала выполнения работ по настоящему контракту локальный сметный расчет, утвержденный к производству работ.

6.2.2. Своевременно, в соответствии с условиями настоящего контракта, принять и оплатить выполненную Подрядчиком работу.

6.2.3. Назначить своего представителя, уполномоченного действовать от имени Заказчика.

6.2.4. Заказчик или его уполномоченный представитель должны изучать представляемые Подрядчиком документы, а также производить другие необходимые действия, и своевременно принимать решения, относящиеся к его компетенции, чтобы избежать задержек выполнения работ.

6.3. Заказчик вправе:

6.3.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств, в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

6.3.2. В случае выполнения Подрядчиком работ, не предусмотренных настоящим контрактом, отказаться от их оплаты и потребовать возврата уплаченных Подрядчику денежных средств в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Подрядчиком  письменного требования.

6.3.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ.

6.3.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы выполненных работ и предоставленной Подрядчиком отчетной документации.

6.3.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ и (или) участвующих в сдаче-приемке исполненных обязательств по настоящему муниципальному контракту.

6.3.6. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту принять и оплатить работы в соответствии с установленным в контракте порядком.

6.3.7. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

6.3.8. Направлять Подрядчику уведомления об уплате в добровольном порядке сумм неустойки (пени, штрафов), предусмотренных настоящим контрактом за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту.

6.4. Подрядчик вправе:

6.4.1. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего контракта.

6.4.2. Получать у Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего контракта.

6.4.3. Досрочно исполнить обязательства по настоящему контракту.

7. Ответственность Сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.2. В случае просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Подрядчик обязан уплатить неустойку в размере одной двухсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы настоящего контракта, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства.

7.3. В случае ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

7.4. Уплата неустоек или возмещение причиненных убытков не освобождают виновную Сторону от выполнения работ по контракту, за исключением случая его расторжения.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по причине форс-мажорных обстоятельств (непреодолимой силы). Та или другая Сторона освобождается от ответственности за невыполнение своих обязательств лишь и том случае, если она докажет, что

Заказчик  _______________________                                                                                   Подрядчик ____________________

невыполнение было связано с независящими от нее причинами, возникшими после подписания контракта, или эти причины не могли быть предусмотрены во время заключения контракта и что она (эта Сторона) не могла избежать или устранить эти причины или их последствия.

7.6. За невыполнение п. 6.1.2. настоящего контракта Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100 000,00  (Сто тысяч рублей) независимо от последствий его невыполнения.

7.7. В случае расторжения контракта по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, последний в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении контракта уплачивает Заказчику неустойку в размере пяти процентов от суммы невыполненных работ, предусмотренных контрактом.

7.8. Претензии, споры и другие вопросы между Сторонами решаются путем переговоров в духе взаимного уважения и сотрудничества, а при невозможности мирного урегулирования разногласий передаются в Арбитражный суд Новосибирской области. При подаче искового заявления в суд соблюдение сторонами претензионного порядка необязательно. В период арбитражного разбирательства Подрядчик обязан продолжать выполнение работ по контракту, если иное не будет предусмотрено Дополнительным соглашением к данному контракту.

7.9. В случае уклонения Подрядчика от заключения муниципального контракта, а также расторжения контракта по решению суда в связи с существенным нарушением Подрядчиком исполнения условий муниципального контракта, сведения о таком Подрядчике включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

8. Порядок расторжения контракта

8.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или в  судебном порядке.

8.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, с требованием о расторжении настоящего контракта в следующих случаях:

8.2.1. При существенном нарушении контракта Подрядчиком.

8.2.2. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ более чем на 10 (Десять) рабочих дней.

8.2.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения муниципального заказа, указанного в преамбуле настоящего контракта.

8.2.4. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

8.2.5. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.2.6. Наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Дополнительные условия

9.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, связанной с контрактом. К данной информации могут быть отнесены любые данные, предоставляемые Сторонами друг другу.

9.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим контрактом, Стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

10. Адреса и платежные реквизиты Сторон

| Заказчик: администрация Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области 632321, Новосибирская область, Барабинский район, д. Устьянцево, ул. Центральная, 41 ИНН 5418100835/КПП 541801001 р/с 40101810100000010001 Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г. Новосибирск БИК 045004001 ОКАТО 50204818000 КБК 563 0409 5226300 244 225 ______________________________ С.А. Валяева | Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Дорстрой» 632383, Новосибирская область, Куйбышев г, ул. Партизанская, д.111 ИНН 5452111192 КПП 545201001 р/с 40702810200020000351 Куйбышевский филиал АКБ «Ланта – Банк» (ЗАО) Кор/сч 30101810900000000724 БИК 045019724 ________________________ В.В. Трополев |
| --- | --- |

Приложение № 1

Раздел II

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ по ремонту дороги по ул. Железнодорожная  и от ул. Железнодорожная до кладбища  на ст. Кирзинская   Устьянцевского  сельсовета

Барабинского района Новосибирской области.

1. Основные технические требования к работам, являющимся предметом торгов.

  - На выполнение подрядных работ по ремонту дороги по ул. Железнодорожная  и от ул. Железнодорожная до кладбища  на ст. Кирзинская  Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области

Материал щебеночно – песчаная смесь, щебень, песок из отсевов, вода.

- Ведомость объемов работ

| Раздел 1. Подготовительные работы в карьере |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Срезка почвенно-растительного слоя с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью не менее 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта |  | 0,174 |  |  |  |
| 2 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-01 | 1000 м3 грунта |  | 0,174 |  |  |  |
| Раздел 2. Земляное полотно |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью не менее 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта |  | 2,169 |  |  |  |
| 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью не менее 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза | 1 т груза |  | 3795,75 |  |  |  |
| 5 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью не менее 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза | 1 т груза |  | 3795,75 |  |  |  |
| 6 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта не более 20 м, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта |  | 2,169 |  |  |  |
| 7 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу не менее 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя не менее 30 см | 1000 м3 уплотненного грунта |  | 2,169 |  |  |  |
| 8 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-001-02 | 1000 м3 уплотненного грунта |  | 2,169 |  |  |  |
| 9 | Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 спланированной площади |  | 8,686 |  |  |  |
| 10 | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта |  | 2,169 |  |  |  |
| Раздел 3. Дорожная одежда |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Устройство покрытий толщиной не менее 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2) однослойных |  | 1000 м2 покрытия |  | 4,781 |  |  |
| 12 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция не менее 20мм и не более 40 мм |  | м3 |  | 306,8 |  |  |
| 13 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция не менее 5 мм и не более 20 мм |  | м3 |  | 254,9 |  |  |
| 14 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция не менее 3 мм и не более 10 мм |  | м3 |  | 760,96 |  |  |
| Раздел 4. Искусственные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Разработка грунта под тело трубы с ковшом вместимостью не менее 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 |  | 1000 м3 грунта |  | 0,104 |  |  |
| 16 | Устройство подушек под фундаменты опор мостов щебеночных |  | 100 м3 подушки |  | 0,32 |  |  |
| 17 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция не менее 5мм и не более 20 мм |  | м3 |  | 44,48 |  |  |
| 18 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром не менее 400 мм и не более 500 мм |  | 1 км трубопровода |  | 0,04 |  |  |
| 19 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром не менее 400 мм и не более 500 мм |  | 1 км трубопровода |  | 0,04 |  |  |
| 20 | Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной не менее 0,5 мм и не более 0,55 мм |  | м2 |  | 83,6 |  |  |
| 21 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью не менее 10,5 м2 |  | 100 м3 сборных железобетонных плит |  | 0,07344 |  |  |
| 22 | Плиты дорожные 1П30.18.10 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84) |  | шт. |  | 8 |  |  |
| 23 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 |  | 100 м3 грунта |  | 2,08 |  |  |
| 24 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 |  | 100 м3 уплотненного грунта |  | 2,08 |  |  |
| Раздел 5. Рекультивация карьера |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью не менее 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  | 1000 м3 грунта |  | 0,174 |  |  |
| 26 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-01 до 30м |  | 1000 м3 грунта |  | 0,174 |  |  |
| 27 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) |  | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера |  | 1,27 |  |  |

* По ведомости объёмов работ Заказчик везде добавляет к товарному знаку слово «или эквивалент», указание на конкретную модель в ведомости объёмов работ Заказчиком исключается

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, используемых при выполнении работ

| № п/п | Наименование используемого материала | Соответствие ГОСТ |
| --- | --- | --- |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ , фракция 40-70мм | ГОСТ 8267-93 |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ , фракция 10-20мм | ГОСТ 8267-93 |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ , фракция 20-40мм | ГОСТ 8267-93 |
|  | Щебень из отсева дробления , фракция 5-20мм | ГОСТ 8267-93 |
|  | Щебень из отсева дробления , фракция 0-5мм (диабаз) | ГОСТ 8267-93 |
|  | Плиты дорожные 1П30.18.10 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3 | ГОСТ 21924.2-84 |

2. Требования к качественным характеристикам работ.

2.1. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям, установленным государственными и отраслевыми стандартами и другими нормативными документами, действующим на территории Российской Федерации на момент проведения работ.

2.2. Гарантийный срок должен составлять 60 месяцев с момента подписания акта сдачи-приема объекта, подтверждающего выполнение Подрядчиком всех работ, определенных муниципальным контрактом.

3. Требования к условиям выполнения работ.

3.1. На все материалы, используемые при выполнении работ, должны быть документы, подтверждающие соответствие этих материалов нормативным требованиям (сертификат соответствия или декларация о соответствии). При исполнении муниципального контракта, Заказчик не предоставляет, не обеспечивает Подрядчику сохранность материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за:

- технику безопасности и охрану труда своих работников;

- противопожарную безопасность;

- электробезопасность;

- при проведении работ Подрядчик отвечает за уборку и вывоз строительного мусора;

- место складирования строительного мусора согласовывается с Заказчиком.

Работы считаются выполненными после подписания акта КС-2, КС-3 по муниципальному контракту между Заказчиком или его уполномоченным представителем и Подрядчиком.

3.2. Подрядчик производит выполнение работ из своего материала, собственными средствами в соответствии с требованиями, содержащимися в сметной документации, требованиями СП, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ и (или) иной нормативно-технической документации, действующими на момент проведения работ.

4. Требования к безопасности работ.

4.1. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с установленными нормами и правилами (СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве, СанПиН 2.1.3.2630-10).

4.2. До начала производства работ подрядчик обязан предоставить Заказчику:

- приказ о назначении лица, ответственного за соблюдением требований пожарной безопасности на площадке и местах производства работ;

- приказ о назначении ответственного за производство работ на площадке;

- сертификаты, технические паспорта и другие документы на все поставляемые материалы, конструкции, необходимые для производства работ.

5. Требования к результатам работ.

5.1. Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, указанным в п. 3 настоящего Технического задания и в сметной документации Заказчика, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения (СП, СНиП, ГОСТ и ТУ, действующим на момент проведения работ на территории РФ).

5.2. По окончании работ предоставить акты на скрытые работы  и исполнительную документацию.

| Заказчик: администрация Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области 632321, Новосибирская область, Барабинский район, д. Устьянцево, ул. Центральная, 41 ИНН 5418100835/КПП 541801001 р/с 40101810100000010001 Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г. Новосибирск БИК 045004001 ОКАТО 50204818000 КБК 563 0409 5226300 244 225 ______________________________ С.А. Валяева | Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Дорстрой» 632383, Новосибирская область, Куйбышев г, ул. Партизанская, д.111 ИНН 5452111192 КПП 545201001 р/с 40702810200020000351 Куйбышевский филиал АКБ «Ланта – Банк» (ЗАО) Кор/сч 30101810900000000724 БИК 045019724 ________________________ В.В. Трополев |
| --- | --- |