АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬЯНЦЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.12.2012                                                                                             № 61

д. Устьянцево

Об утверждении  Муниципальной целевой программы

«Пожарная безопасность на территории Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2013 - 2015 годы»

В соответствии с пунктами 7 и 21 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную целевую программу «Пожарная безопасность на территории Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2013 - 2015 годы»

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Толстову О. С.   специалиста администрации Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области .

3. Разместить настоящее постановление на информационном стенде администрации и на официальном сайте.

Глава администрации				С. А. Валяева

Муниципальная целевая программа

«Пожарная безопасность на территории Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области

на 2013 - 2015 годы»

2012 г.

- Паспорт программы

| Наименование Программы | Целевая программа «Пожарная безопасность на территории Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2013 - 2015 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» Федеральный закон от 6.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» |
| Заказчик Программы | Администрация Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области |
| Разработчик Программы | Администрация Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области |
| Цель и задачи Программы | Цель: создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения пожаров. Задачи: защита жизни и здоровья граждан, обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара, организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний, социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участия в борьбе с пожарами. |
| Срок реализации | Мероприятия Программы будут осуществляться в период с 2013 по 2015 г.г. |
| Объем финансирования из местного бюджета | Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий, составляет 354 000 рублей из местного бюджета Устьянцевского сельсовета, в том числе: 2013 г. – 128 000 руб., 2014 г. – 118 000 руб., 2015 г. – 108 000 руб. Объемы финансирования программы подлежат ежегодной корректировки с учетом возможностей местного бюджета. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | · поступательное снижение общего количества пожаров и гибели людей; · ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий; · снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате правильных действий при обнаружении пожаров и эвакуации; · повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения; · снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами; · участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей. |
| Контроль за исполнением программы | Управление и контроль за исполнением целевой программы осуществляет Глава Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области |

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития сельского поселения.

Положение в области обеспечения пожарной безопасности является сложным. Об этом свидетельствует сложившаяся ситуация с пожарами летом 2012 года.

Анализ  мер по обеспечению пожарной безопасности в сельском поселении в целом свидетельствует о недостаточном уровне данной работы.

Исходя из опыта тушения пожаров, статистических данных о них, степени защищенности от пожаров  зданий и домов, а также осведомленности населения об элементарных требованиях пожарной безопасности предполагается организация и проведение программных мероприятий, направленных на предупреждение пожаров.

С целью предотвращения материального ущерба и гибели людей в результате пожаров одним из рычагов в этой работе является Целевая программа «Пожарная безопасность на территории Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2013 - 2015 годы» (далее Программа).

3.  Цели и задачи программы

Целью Программы является укрепление системы обеспечения пожарной безопасности, обеспечение оперативного реагирования на угрозы возникновения пожаров, уменьшение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от пожаров.

В рамках Программы должны быть решены основные задачи:  защита жизни и здоровья граждан; организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний; обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения; обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; социальное и экономическое стимулирование участие граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в  т.ч. участие в борьбе с пожарами.

4.   Механизм реализации и управления программой

Заказчик программы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации Программы исходя из ее содержания, с участием заинтересованных лиц, независимо от форм собственности.

5. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В ходе реализации Программы на территории Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области предусматривается создание организационно-управленческих, финансовых и материально-технических условий, способствующих предотвращению дальнейшего ухудшения пожарной безопасности жилых домов, объектов экономики, улучшению экономической обстановки.

Под конкретными количественными и качественными оценками социальных, экологических и экономических результатов реализации Программы понимаются:

1. Снижение рисков пожаров и смягчения возможных их последствий;

2. Повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров;

3. Выполнение требований пожарной безопасности, предписаний отдела надзорной  деятельности по Барабинскому району;

4. Создание эффективной системы пожарной безопасности;

5. Повышение культуры и уровня знаний населения при обеспечении требуемого уровня пожарной безопасности людей.

6.      Организация управления за реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения

Управление процессом реализации Программы осуществляется заказчиком Программы.

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляют:

- Глава Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области

- Иные государственные органы в соответствии с их компетенцией, определенной законодательством.

По итогам реализации Программы администрация Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области представляет обобщенную информацию о ходе реализации мероприятий Программы Главе Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области.

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Программы, сроки реализации и объемы финансирования на 2013 - 2015 годы

| № п/п | Мероприятие | Источник финансирования | Сроки исполнения | Всего тыс. руб. | Объем финансирования по годам |  |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1. | Закупка первичных средств пожаротушения (огнетушители и пожарный инвентарь в д. Устьянцево, д. Половинное, ст. Кирзинское), проверка и перезарядка огнетушителей в муниципальных учреждениях (МКУ КДО «Радуга» д. Устьянцево, СК д. Половинное, СК ст. Кирзинское) | Из средств местного бюджета | 2013 – 2015 г. | 30 | 10 | 10 | 10 | Глава Устьянцевского сельсовета |
| 2. | Оборудование естественных водоисточников площадками с твердым покрытием размером не менее 12х12 м, а также подъездных путей к ним для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года: Д. Устьянцево, Д. Половинное, Ст. Кирзинское | Из средств местного бюджета | 2013 – 2015 г | 90 | 30 | 30 | 30 | Глава Устьянцевского сельсовета |
| 3. | Оказание поддержки в обеспечении добровольной пожарной дружины первичными средствами пожаротушения, специальной и боевой одеждой | Из средств внебюджетных источников | 2013 – 2015 г |  |  |  |  | Глава Устьянцевского сельсовета |
| 4. | Выполнение мер по ликвидации на придомовых территориях несанкционированных стоянок автотранспорта, временных строений, заграждений, препятствующих проезду и установке пожарной и специальной техники, вырубке насаждений в непосредственной близости от зданий и в проездах, а также ведущих к источникам наружного противопожарного водоснабжения. | Из средств местного бюджета | 2013 – 2015 г | 15 | 5 | 5 | 5 | Глава Устьянцевского сельсовета |
| 5. | Информационное сопровождение, противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности: - изготовление информационных стендов, баннеров, их размещение на территории сельсовета и систематическое обновление; - изготовление методических материалов, плакатов, памяток на противопожарную тематику. | Из средств местного бюджета | 2013 – 2015 г | 15 | 5 | 5 | 5 | Глава Устьянцевского сельсовета |
| 6. | Ремонт и замена неисправных пожарных гидрантов: Д. Устьянцево, Д. Половинное, ст. Кирзинское. | Из средств местного бюджета | 2013 – 2015 г | 60 | 30 | 20 | 10 | Глава Устьянцевского сельсовета |
| 7. | Организация опашки населенных пунктов: Д. Устьянцево, Д. Половинное, Ст. Кирзинское. | Из средств местного бюджета | 2013 – 2015 г | 75 | 25 | 25 | 25 |  |
| 8. | Информирование населения о пожарах в СМИ |  | 2013 – 2015 г | 9 | 3 | 3 | 3 | Глава Устьянцевского сельсовета |
| 9. | Оснащение населенных пунктов пожарными мотопомпами: Д. Устьянцево, Д. Половинное, Ст. Кирзинское | Из средств местного бюджета | 2013 – 2015 г | 60 | 20 | 20 | 20 | Глава Устьянцевского сельсовета |
| 10. | Организация проведения инструктажа под роспись граждан, зарегистрированных по месту жительства и по мету пребывания, по вопросу соблюдения правил пожарной безопасности | Не требует финансирования | 2013 – 2015 г |  |  |  |  | Глава Устьянцевского сельсовета |
| 11. | Организация проведения ревизии состояния источников противопожарного водоснабжения | Не требует финансирования | 2013 – 2015 г |  |  |  |  | Глава Устьянцевского сельсовета |
| 12. | Осуществление информирования населения о принятых администрацией Устьянцевского сельсовета нормативно – правовых актах по обеспечению пожарной безопасности | Не требует финансирования | 2013 – 2015 г |  |  |  |  | Глава Устьянцевского сельсовета |
| 13. | Осуществление систематического контроля за ПБ на территории Устьянцевского сельсовета, в случае ее повышения принятие решения об установлении особого противопожарного режима | Не требует финансирования | 2013 – 2015 г |  |  |  |  | Глава Устьянцевского сельсовета |
| 14. | Осуществление контроля за соблюдением требований ПБ при планировке и застройке территорий населенных пунктов, входящих в состав Устьянцевского сельсовета | Не требует финансирования | 2013 – 2015 г |  |  |  |  | Глава Устьянцевского сельсовета |
| 15. | Организация дорожного строительства, содержание дорог местного значения, обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара. | Не требует финансирования | 2013 – 2015 г |  |  |  |  | Глава Устьянцевского сельсовета |
| 16. | Руководителям предприятий, учреждений и организаций, домовладельцам запретить проведение сельскохозяйственных палов, сжигание мусора на территориях предприятий, учреждений, организаций и жилого сектора | Не требует финансирования | 2013 – 2015 г |  |  |  |  | Глава Устьянцевского сельсовета |
|  | ИТОГО: |  |  | 354 | 128 | 118 | 108 |  |