СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  УСТЬЯНЦЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

пятого   созыва

РЕШЕНИЕ

десятой   сессии

от 22.03.2017 г.                                                                                   № 6

д. Устьянцево

«О проведении предупредительных противопаводковых мероприятий на территории Устьянцевского сельсовета в 2017 г.»

Во исполнение поручений Губернатора Новосибирской области, данном на служебном совещании с Главами районных администраций Новосибирской области и в связи с нарастанием угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с возможным подтоплением объектов жизнеобеспечения, социальной сферы и ЖКХ, зданий и сооружений с/х назначения, складов хранения зерна и скотомогильников на территории населенных пунктов Устьянцевского сельсовета Совет депутатов Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области

РЕШИЛ:

- Утвердить План предупредительных противопаводковых мероприятий на территории Устьянцевского сельсовета в 2017 г.

| № п.п. |  | Мероприятия |  | Ответственные |  | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организовать заготовку необходимых материалов, подготовить необходимую технику, инвентарь для выполнения работ по пропуску паводковых вод. |  | Директор МУП «Жилкомхоз» Устьянцевского сельсовета А. С. Берилло |  | До 15.03.2017 |  |
| 2 | До наступления периода активного снеготаяния провести подготовительные работы по пропуску паводковых вод и сохранности жилых домов и административных зданий в местах возможного их подтопления (очистить от снега, льда и мусора водопропускные каналы дорожной сети). |  | Руководители предприятий и организаций Директор МУП «Жилкомхоз» Устьянцевского сельсовета А. С. Берилло Жители |  | С 15.03.2017 по 31.03.2017 |  |
| 3 | Провести работы по раскрытию внутрипоселенческих автомобильных дорог от снега, освободив откосы от снега не менее чем 1 метр от бровки земляного полотна. |  | Глава Устьянцевского сельсовета С. А. Валяева Директор МУП «Жилкомхоз» Устьянцевского сельсовета Берилло А. С. |  | С 15.03.2017 по 25.03.2017 |  |
| 4 | На водопропускных трубах удалить лед, расчистить снег перед входным и выходным отверстием шириной не менее 30 метров от оголовка. |  | Директор МУП «Жилкомхоз» Устьянцевского сельсовета Берилло А. С. |  | С 15.03.2017 по 25.03.2017 |  |
| 5 | Провести предупредительные мероприятия по предотвращению смывов с территорий животноводческих ферм, мест хранения ГСМ, территорий навозохранилищ, удобрений в озера Устьянцевского сельсовета |  | Директор ОАО «Устьянцевское» В. А. Толстов |  | До 25.03.2017 |  |
| 6 | Организовать мероприятия по очистке от снега и наледи кровель и отмостков зданий и сооружений |  | Руководители предприятий и организаций |  | До 20.03.2017 |  |