СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  УСТЬЯНЦЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого   созыва

РЕШЕНИЕ

Восьмой сессии

от 07.06.2021г.                                                                                    № 2

д. Устьянцево

«О рассмотрении заявления депутата Совета депутатов Ладыгиной Т.А. о сносе дома по адресу: д. Устьянцево, ул. Центральная, 32»

Заслушав  информацию от  депутата Совета депутатов Ладыгиной Т.А. о сносе дома по адресу: д. Устьянцево, ул. Центральная, 32 Совет депутатов Устьянцевского сельсовета  Барабинского района  Новосибирской области

РЕШИЛ:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель Совета депутатов

Устьянцевского сельсовета

Барабинского района  Новосибирской области                       Н.И. Кошельченко

Согласовано:

Глава Устьянцевского сельсовета Барабинского района

______________________ С. А. Валяева

«__»  апреля 2020 г.

ПЛАН РАБОТ ПО

ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2018 – 2019 годов

| Наименование и адрес объекта | Мощность | Вид ремонта | Перечень работ | Стоимость работ Тыс. руб. | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  | Срок выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  | МБ |  | СП |  |  |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплотрасса д. Устьянцево | 2,2 км | текущий | 1. Замена участков теплосети по ул. Кузнечная ф 76 протяженностью 650 м, 2.Установка запорной арматуры ф 100 в количестве 2 шт., ф 150 в количестве 4 шт., ф 50 в количестве 4 шт. 3. Теплоизоляция тепловой сети протяженностью 650 м (утеплитель 40 рулонов, рубероид 40 рулонов) | 81,0 60,0 76,0 |  |  |  |  |  |  |  | До 01.09.2020 |  |
| Котельная д. Устьянцево | 1,72 Гкал | текущий | 1. Ревизия оборудования котельной 2. Очистка и ремонт котлов 3. Приведение помещения котельной в эстетический вид 4. Промывка теплообменников 5. Приобретение и замена редуктора и транспортера на золоудалении 6. Приобретение гидроаккамуляторов 2 шт. 7. Настройка химводоподготовки | б/ф б/ф б/ф б/ф 60,0 12,0 50,0 |  |  |  |  |  |  |  | До 01.06.2020 До 01.06.2020 До 01.06.2020 До 01.06.2020 До 01.09.2020 До 01.09.2020 |  |
|  |  |  | ИТОГО по теплоснабжению | 330,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водосети д. Устьянцево ст. Кирзинское Водосети д. Половинное | 3,5 км 0,9 0,8 | Текущий Текущий Текущий | 1.Замена участка водопроводной сети протяженностью 500 п.м. ф 32 по ул. Кузнечная по теплотрассе 2. Соединение участков водопроводной сети по ул. Кузнечная с ул. Центральная 1.Приобретение глубинного насоса 2ЭЦВ 4-4-80 на скважину 2. Ремонт ограждения санитарной зоны 3. Установка частотника и водосчетчика на скважину Замена участка водопроводной сети протяженностью 200 п. м. Ф 50 по ул. Южная | 40,0 60,0 38,0 20,0 30 |  |  |  |  |  |  |  | До 01.08.2020 До 01.08.2020 До 01.08.2020 |
|  |  |  | ИТОГО по водоснабжению | 188,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор МУП «ЖилКомСервис- 2»

Барабинского района                                                                                                                       Е. В. Янцен